1、关于招标公告附表二的变更

现变更为：

成绵项目TJ4、TJ5标段混凝土拌和及运输、钢筋加工及运输、临建工程劳务合作项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM-TJ4-01 CM-TJ5-01、CM-TJ5-02 | 临建工程、混凝土拌和及运输 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或建筑业施工资质 | 近五年内（自2015年10月1日起至今，以项目交工验收时间为准）完成临建工程和完成至少2个10万m³混凝土加工运输劳务合作工程项目工程业绩，需提供合同复印件 |  |
| 2 | CM-TJ5-03、CM-TJ5-04 | 临建工程、钢筋加工及运输 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或建筑业施工资质 | 近五年内（自2015年10月1日起至今，以项目交工验收时间为准）完成类似劳务合作工程项目施工业绩2个，需提供合同复印件 |  |

2、关于招标公告附表四的变更

现变更为：CM-TJ5-01、CM-TJ5-02标段投入设备明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分 | 加分 上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拌合机 | 120型 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 新购 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 挖掘机 | 350 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 2015年1月以后 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 20t | 辆 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 装载机 | 50型 | 辆 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 装载机 | 30型 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 压路机 | 18T | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 洒水车 | / | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 吊车 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 砼运输车 | 12 m3 | 辆 | 12 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 11 | 水泥罐 | 180T | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | 粉煤灰罐 | 180T | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 除尘雾炮机 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 天泵车 | 38m | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 污水处理设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |  |

注：1.设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

2.运输设备要求：每个拌合站配置的混凝土罐车数量不低于12台。投标人提供相关运输能力证明资料（公司自有运输车辆或市场租赁运输车辆，可为混凝土加工及运输提供保障）。提供有效的驾驶证、营运证、强制保险和商业保险等证明，并根据招标人要求办理车辆进场验收登记，填写运行记录，安全环保设施到位（如车辆必须配备小型灭火器、反光标识等安全环保设施）。