附表一

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-7分段劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（m） | 主要协作内容 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-7 | L2K2+983-L2K4+752 | 1769 | 地连墙 | 地下连续墙导墙施工、地下连续墙墙身混凝土施工、钢筋制安等 | 5 |

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-8分段劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要协作内容 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-8 | LK2+235-LK2+611，LZK2+976-LZK4+752 |  | 元宝大桥下部构造(左） | 桥台（含耳背墙）、承台、墩柱、盖梁、支座垫石、挡块、钢筋成品制作、运输、安装等 | 18 |
|  |  |  |  | 引桥下部构造（四川岸左） | 桥台（含耳背墙）、承台、墩柱、盖梁、支座垫石、挡块、钢筋成品制作、运输、安装等 |  |
|  |  |  |  | 索塔(左） | 索塔钢管吊装、混凝土浇筑等 |  |

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-9分段劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要协作内容 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-9 | LK2+235-LK2+611，LZK2+976-LZK4+752 |  | 元宝大桥下部构造（右） | 桥台（含耳背墙）、承台、墩柱、盖梁、支座垫石、挡块、钢筋成品安装等 | 18 |
|  |  |  |  | 引桥下部构造（四川岸右） | 桥台（含耳背墙）、承台、墩柱、盖梁、支座垫石、挡块、钢筋成品安装等 |  |
|  |  |  |  | 索塔右） | 索塔钢管吊装、混凝土浇筑等 |  |

附表二

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-7、ZX2-8、 ZX2-9分段劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-7 | 地连墙 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级或地基基础工程专业承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个以上类似基础施工业绩 |  |
| 21 | ZX2-8、ZX2-9 | 钢筋混凝土下部构造 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个以上类似桥梁下部构造工程施工业绩 |  |

附表三

| G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-7、 ZX2-8 、ZX2-9分段劳务合作 各分段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 |  |  |
| 3 | 安全员 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以30万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-7分段劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 260 | 台 | 1 |  |  |  | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票、租赁合同或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 自卸双桥卡车 | 20m³ | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 履带式起重机 | 150T | 台 | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | 成槽设备 |  | 台 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-8劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊 |  | 台 | 2 |  |  |  | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票、租赁合同或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 平板拖车 | 20T | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | 汽车式起重机 | 50T | 台 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | 发电机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-9劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊 |  | 台 | 2 |  |  |  | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票、租赁合同或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 汽车式起重机 | 50T | 台 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | 发电机 |  | 台 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。