附表一

成绵扩容项目TJ7标段上部构造工程（小箱梁预制、T梁预制）劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ7-15 | K105+500 | 主线桥6座（北河高架3号桥、金堂高架1-5号桥）、清江互通、二绕互通 | 详见招标清单 | 12个月 |  |
| 2 | TJ7-16 | K105+500 | 主线高架桥6座（北河高架3号桥、金堂高架1-5号桥）、清江互通。 | 详见招标清单 | 24个月 |  |
| 3 | TJ7-17 | K105+500 | 主要工程有：主线桥1座（成金青1号桥）、二绕复合互通 | 详见招标清单 | 24个月 |  |
| 4 | TJ7-18 | K105+500 | 主线高架桥2座（成金青2-3号桥）、青白江互通、应急联络平台K107+800 | 详见招标清单 | 24个月 |  |

附表二

成绵扩容项目TJ7标段上部构造工程（小箱梁预制、T梁预制）劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ7-15、TJ7-16、TJ7-17、TJ7-18 | 上部构造工程（小箱梁预制、T梁预制） | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有不低于1个体量在3000m3或合同价在500万元以上高速公路预制梁工程完工业绩 | 附证明材料 |

附表三

| 成绵扩容项目TJ7标段上部构造工程（T梁预制）劳务合作 TJ7-15分段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 3 | 安全员 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证 |
| 4 | 桥梁技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |
| 注： - 本表为主要人员的最低要求，人员业绩需附合同或业主证明文件，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次追究30万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 - 4、拟投入人员与公司有正式劳动关系，需提供近1年在公司社保证明（社保局打印的包含养老保险、医疗保险缴费记录）。 |  |  |  |  |

| 成绵扩容项目TJ7标段上部构造工程（小箱梁预制）劳务合作 TJ7-16、TJ7-17、TJ7-18分段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 班组工长 | 负责该生产线总体工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 2 | 安全员 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全证 |
| 3 | 桥梁技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 |  |
| 4 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |
| 注： - 本表为主要人员的最低要求，人员业绩需附合同或业主证明文件，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次追究30万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 - 4、拟投入人员与公司有正式劳动关系，需提供近1年在公司社保证明（社保局打印的包含养老保险、医疗保险缴费记录）。 |  |  |  |  |

附表四

成绵扩容项目TJ7标段上部构造工程（T梁预制）劳务合作 TJ7-15分段拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | MHD80T-24m及以上 | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票、租赁合同或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 龙门吊 | MHD10T-24m及以上 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 蒸汽发生器 | 36KW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 智能张拉机 | 100-250t | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 全自动数控钢筋弯箍机 | SGW12D-1 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 立式数控钢筋弯曲中心 | LSW32 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 智能压浆机 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋调直机 | GT4-14CG | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 钢筋切断机 | GQ40A | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋弯曲机 | GW42-1 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- TJ7-16、TJ7-17、TJ7-18分段不做设备要求。