附表一

成绵扩容TJ4标2#钢筋厂钢筋加工及运输劳务合作项目（第二次）分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM-TJ4-02（第二次） | K77+928.5∽K86+923.5 | 2#钢筋加工场（K79+5000） （总量约为2.7万吨） | 钢材加工及运输（含地磅房基础建设及地磅房板房安装） | 30个月 |  |

附表二

成绵扩容TJ4标2#钢筋厂钢筋加工及运输劳务合作项目（第二次）施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-TJ4-02 （第二次） | 2#钢筋厂钢筋加工及运输 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或桥梁工程专业三级及以上资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 近五年内（自2016年10月1日起至今）完成类似劳务合作工程项目施工业绩1个 |  |

附表三

成绵扩容TJ4标2#钢筋厂钢筋加工及运输劳务合作项目（第二次）

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 工种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验 |
| 2 | 现场技术员 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 具有安全员C证 |
| 4 | 机操人员 | 机具操作 | 14 |  |
| 5 | 焊工 | 电焊作业 | 8 |  |
| 6 | 驾驶员 | 运输车驾驶 | 4 |  |

注：1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

成绵扩容TJ4标2#钢筋厂钢筋加工及运输劳务合作项目（第二次）

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分 | 加分 上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 2016年1月以后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 数控钢筋套丝打磨生产线 | GL-450L | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 钢筋笼滚焊机 | 固特或天津建科54KW | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 弯曲中心 | 40kw | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 前夹式钢筋截断机 | 5.5KW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 多功能数控弯箍机 | SWG12 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋弯弧机 | 4KV | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电焊机 | 14kw | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板运输车 | / | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |

注：设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。