附表一

钢筋加工及运输劳务合作一览表

| 临建内容 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段S2合同段 S2-1-1钢筋加工及运输劳务合作项目 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省凉山彝族自治州美姑县 |
| 分管范围 | ZK88+984～103+097.938段【基伟电站大桥、美姑1#大桥、美姑2#大桥、美姑3#大桥、美姑4#特大桥、美姑互通（15座匝道桥）、毕莫园隧道、吉曲隧道、河曲隧道、牛洛隧道】 |
| 总钢材加工量 | 约6.5万吨 |
| 平均运距（km） | 6km（投标人自行踏勘与加权计算，运费采用包干单价招标） |
| 年均产量 | 1.45万吨/年 |
| 钢筋加工厂使用总时长 | 预计40个月 |
| 运输车辆要求 | 高峰期运输车辆数：4 非高峰期运输车辆数：2 满足各工点使用要求 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：项目部已提供。 场地硬化：项目部已提供，使用、维护、维修由投标人负责。 厂房：项目部已提供。 绿化：项目部已提供。 标识标语：项目部已提供，使用、维护、维修由投标人负责。 |
| 说明： 相关水电费及接驳费由投标人承担，且投标人应自备发电设备，遇停电，应发电生产，相关费用包含在投标单价中。 |  |

| 附表二 投入人员明细表（最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |  |
| 1 | 负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |  |
| 2 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 有一个及以上类似施工安全管理经验，具有安全员C级资格证书。 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。