附表一

泸定至石棉高速公路TJ4标段工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 主要协作内容 | 工作内容 | 暂定工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-11 | 桥梁工程 | 摩岗岭1#特大桥下构及悬浇、所有桥（摩岗岭1#、2#、金光、得妥特大桥、海螺沟连接线大桥）的桥面系附属工程等与本项目桥梁工程施工相关的一切工作，具体内容详见招标清单。 | 22 |
| 2 | TJ4-12 | 桥梁工程 | 摩岗岭2#特大桥引桥、金光特大桥、海螺沟连接线大桥下构及悬浇等与本项目桥梁工程施工相关的一切工作，具体内容详见招标清单。 | 22 |
| 3 | TJ4-13 | 桥梁工程 | 得妥特大桥引桥下构、预制梁场(含梁场建设、制、运、安）、路基工程等与本项目工程施工相关的一切工作，具体内容详见招标清单。 | 22 |
| 4 | TJ4-14 | 水泥混凝土拌合站 | 2#拌合站混凝土拌和、运输（含拌和设备，砂石料上料设备、砼运输车辆） | 36 |

附表二

泸定至石棉高速公路TJ4标段工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-11 | 桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个类似钢构工程施工业绩 |  |
| 2 | TJ4-12 | 桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个类似钢构工程施工业绩 |  |
| 3 | TJ4-13 | 桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个类似桥梁工程施工业绩 |  |
| 4 | TJ4-14 | 水泥混凝土拌合站 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个类似拌合站加工运输业绩 | 混凝土拌合、运输（含拌合设备，砂石料上料设备、砼运输车辆） |

附表三

| 泸定至石棉高速公路TJ4标段桥梁工程劳务合作各分段拟投入人员配置表 (最低要求）适用于TJ4-11、TJ4-13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 技术员 | 协助技术负责人负责工程技术、质量工作 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 持有安全C证 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |
| 泸定至石棉高速公路TJ4标段桥梁工程劳务合作各分段拟投入人员配置表 (最低要求）适用于TJ4-14 |  |  |  |  |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 持有安全C证 |
| 泸定至石棉高速公路TJ4标段桥梁工程劳务合作各分段拟投入人员配置表 (最低要求）适用于TJ4-12. 序号; 工 种; 工作任务; 人数; 备注. 1; 项目负责人; 牵头负责项目总体工作; 1. 2; 项目技术负责人; 协助项目负责人负责项目进度、质量工作; 1. 3; 技术员; 协助技术负责人负责工程技术、质量工作; 2. 3; 安全员; 协助项目负责人负责安全管理工作; 2; 持有安全C证. 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。. 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |

附表四：

泸定至石棉高速公路TJ4标段桥梁工程劳务合作各分段拟投入设备明细表 (最低要求） 适用于TJ4-11分段

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备. - 1; - 塔吊; - 5013型; - 台; - 4; - 1; - 0.5; - 1; - 2016年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 升降机; - 200型; - 台; - 4. - 3; - 液压爬架; - 3机头; - 套; - 4; - 2; - 0.5; - 0.5. - 4; - 装载机; - 50型; - 台; - 1; - 0.5; - 0.5. - 5; - 吊车; - 25T; - 台; - 1; - 1; - 1. - 6; - 智能张拉压浆机; - 套; - 2. - 7; - 挂篮; - 对; - 4. - 8; - 输送泵; - 80型; - 台; - 2; - 0.5; - 1. - 9; - 盖梁模板; - 套; - 2. 10; 发电机; 300KW; 台; 1. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四：

泸定至石棉高速公路TJ4标段桥梁工程劳务合作各分段拟投入设备明细表 (最低要求） 适用于TJ4-12分段

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备. - 1; - 塔吊; - 5013型; - 台; - 6; - 2; - 0.5; - 1; - 2016年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 升降机; - 200型; - 台; - 6. - 3; - 液压爬架; - 套; - 6; - 1; - 0.5; - 0.5. - 4; - 装载机; - 50型; - 台; - 1; - 0.5; - 0.5. - 5; - 吊车; - 25T; - 台; - 1; - 1; - 1. - 6; - 智能张拉压浆机; - 套; - 2. - 7; - 挂篮; - 对; - 6. - 8; - 混凝土输送泵; - 台; - 1; - 0.5; - 1. - 9; - 盖梁模板; - 套; - 2. 10; 发电机; 300KW; 台; 2. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四：

泸定至石棉高速公路TJ4标段桥梁工程劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）

| - 序号 | - 机械设备名称 | - 规格、型号 | - 单位 | - 基本要求 |  | - 每增加一台自有设备加分值 | - 加分上限 | - 出厂日期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | 80T及以上 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 3 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 4 | 智能压浆设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能张拉设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 架桥机 | 180T | 台 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
| 7 | 运输梁拖车 |  | 台 | 1 |  | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 8 | 30mT梁模板 |  | 套 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 40mT梁模板 |  | 套 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋绑扎胎模 |  | 套 | 满足需要 |  |  |  |  |  |
| 11 | 自动喷淋系统 |  | 套 | 满足需要 |  |  |  |  |  |
| 12 | 数控弯曲机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 数控切断机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

适用于TJ4-13分段

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四：

泸定至石棉高速公路TJ4标段桥梁工程劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）

适用于TJ4-14分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | - 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | - 加分上限 | - 出厂日期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 砼搅拌站 | 120型 | 台 | 1 |  | 1 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 砼搅拌站 | 90型 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 砼运输车 | 8～12m³ | 辆 | 8 | 2 | 0.5 | 3 |  |  |
| 4 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 粉罐 | 不低于100T | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地磅 | 不低于100T | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 发电机 | 300KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。