附表一

川北养护片区及达州养护片区路面养护施工劳务合作项目

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 | 养护片区 | 里程段落 | 起止地点 | 长度（km） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JLLMYH-1 | 川北养护片区 | 绵广路磨沙段 | 绵阳市磨家-广元市沙溪坝 | 135.2 | 合同工期（自合同签订之日起24个月）内招标人派发的所属养护片区内的路面坑凼养护，路面罩面等相关施工任务（除项目业主要求单独招标的路面养护专项工程项目）。 | 24个月 |
|  |  |  | 绵广路沙陵段 | 广元市沙溪坝-广元市陵江 | 31.0 |  |  |
|  |  |  | 广甘段 | 姚渡（甘川界）-广元 | 56.5 |  |  |
|  |  |  | 广陕段 | 广元市棋盘关-广元市陵江 | 56.8 |  |  |
|  |  |  | 广巴段 | 广元市-巴中市 | 126.0 |  |  |
|  |  |  | 广南广巴连接线 |  | 19.0 |  |  |
|  |  |  | 广陕广巴连接线 |  | 19.0 |  |  |
|  |  |  | 巴南段 | 巴中市刘家坝-西充县李桥 | 116.0 |  |  |
| 2 | JLLMYH-2 | 达州养护片区 | 达万段 | 达州市魏兴镇-达州市开江县 | 63.8 | 合同工期（自合同签订之日起24个月）内招标人派发的所属养护片区内的路面坑凼养护，路面罩面等相关施工任务（除项目业主要求单独招标的路面养护专项工程项目）。 |  |
|  |  |  | 巴达段 | 巴中市穆家坝-达州市魏兴镇 | 109.6 |  |  |
|  |  |  | 达陕段 | 达州市徐家坝-川陕界大巴山隧道 | 143.2 |  |  |
|  |  |  | 巴陕段 | 巴中至桃园（川陕界） | 117.0 |  |  |

附表二

川北养护片区及达州养护片区路面养护施工劳务合作项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JLLMYH-1 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日至今）具有1个路面建设项目施工业绩或2个路面养护项目施工业绩 |  |
| 2 | JLLMYH-2 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日至今）具有1个路面建设项目施工业绩或2个路面养护项目施工业绩 |  |

附表三

川北养护片区及达州养护片区路面养护施工劳务合作项目

拟投入人员基本配置表

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 最低要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | - 牵头负责项目总体工作 | - 具有5年及以上路面施工管理工作经验 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | - 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | - 具有5年及以上路面施工管理工作经验 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | - 具有3年及以上路面施工管理工作经验 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | 负责现场安全管理工作 | 1、具有1年及以上路面施工安全管理工作经验 | 2 |  |
| 5 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 具有3年及以上路面施工内业工作经验 | 1 |  |