### 附表一

成绵扩容项目TJ2标段施工劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ2-7 | 梁场K60+700 | 半边梁子大桥、野鸡城中桥、易家湾大桥、龙王庙大桥、老山梁子大桥、凯江大桥引桥K62+786-K62+953的预制梁生产、梁板架设 | 箱梁预制120片，T梁预制432片，最终工程量以施工图为准 | 18个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |
| 1 | TJ2-8 | 梁场K63+500 | 凯江大桥引桥K63+230-K63+316、星宿窝大桥、柏龙村特大桥的预制梁生产含梁板架设 | T梁预制909片，最终工程量以施工图为准 | 18个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |

### 附表二

成绵扩容项目TJ2标段施工劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ2-7 | 桥梁预制梁制作、安装 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月01日起至今）具备高速公路桥梁上部结构（梁板预制安装类）合作工程业绩1个及以上。 |  |
| TJ2-8 | 桥梁预制梁制作、安装 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月01日起至今）具备高速公路桥梁上部结构（梁板预制安装类）合作工程业绩1个及以上。 |  |

附表三

成绵扩容项目TJ2标段施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ2-7、TJ2-8分段)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

成绵扩容项目TJ2标段施工劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） #### （TJ2-7分段）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 龙门吊; 80T-24m及以上; 台; 2; 1; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 龙门吊; 10T-24m及以上; 台; 1; 1. 3; 架桥机; 180T-40m; 台; 1; 1. 4; 运梁炮车; 套; 2; 1; 0.5; 0.5. 5; 前夹式智能张拉设备; 150-250T; 套; 1; 1. 6; 智能压浆机; 台; 1; 1. 7; 钢筋切断机; GQ40A; 台; 1. 8; 全自动数控钢筋弯箍机; SGW12D-1; 台; 1. 9; 立式数控钢筋弯曲中心; LSW32; 台; 1; 1. 10; 钢筋调直机; GT4-14CG; 台; 1; 1. 11; 钢筋弯曲机; GW42-1; 台; 1; 1. 12; T梁模板; 套; 3.5. 13; 箱梁模板; 套; 2.5. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

附表四

成绵扩容项目TJ2标段施工劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） #### （TJ2-8分段）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 龙门吊; 80T-24m及以上; 台; 4; 1; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 龙门吊; 10T-24m及以上; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 3; 架桥机; 180T-40m; 台; 2; 1; 1; 1. 4; 运梁炮车; 套; 3; 1; 0.5; 1. 5; 前夹式智能张拉设备; 150-250T; 套; 2; 2. 6; 智能压浆机; 台; 2; 2. 7; 钢筋切断机; GQ40A; 台; 1. 8; 全自动数控钢筋弯箍机; SGW12D-1; 台; 1. 9; 立式数控钢筋弯曲中心; LSW32; 台; 1; 1. 10; 钢筋调直机; GT4-14CG; 台; 1; 1. 11; 钢筋弯曲机; GW42-1; 台; 1; 1. 12; T梁模板; 套; 5.5. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。