附表一

成雅高速公路路面预防性养护工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 里程段落 | 长（Km） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G5京昆高速成雅段成雅向K1819-K1824，K1827-K1829，K1831-K1841 | 13.5 | 范围内原路面病害处治，应急车道填充及罩面的前场劳务人员、机械的组织。 | 4 |

附表二

成雅高速公路路面预防性养护工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 3年内（2018年1月1日起算）具有1个合同金额300万元以上的高速公路沥青路面养护工程施工业绩。 |  |

注：若业绩为单价合同，需提供交工验收证书或最终结算资料作为合同金额的判定资料。

附表三

| 成雅高速公路路面预防性养护工程劳务合作标段 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有2个高速公路路面养护工程施工经验，并附相关证明材料 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有2个高速公路路面养护工程施工经验，并附相关证明材料 |
| 3 | 专职安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 2 | 具持主管部门颁发的安全C证 |
| 4 | 班组长 | 协助项目负责人负责现场进度、质量、内业工作 | 2 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

成雅高速公路路面预防性养护工程劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求）

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求数量; - 出厂日期; - 备注. 总数量; 自有设备. - 1; - 沥青砼摊铺机; - 福格勒S2100-2; - 台; - 3; - 2016年1月后; - 两个作业组的设备. - 2; - 双钢轮压路机; - 悍马HD130或同规格设备; - 台; - 4. - 3; - 胶轮压路机; - 徐工302或同类国产品牌; - 台; - 4. - 4; - 山猫清扫车; - S550; - 台; - 1. - 5; - 铣刨机; - 2000; - 台; - 1. - 6; - 绿化水车; - 10m³; - 辆; - 1. - 7; - 一体化底油车; - 5T; - 辆; - 1. - 8; - 水油车; - 辆; - 1. - 9; - 拖车; - 辆; - 2. - 10; - 收渣车; - 辆; - 1. - 11; - 加油车; - 辆; - 1. - 12; - 吊车; - 8T; - 辆; - 2. - 13; - 17座金杯车; - 辆; - 2. - 14; - 皮卡车; - 辆; - 2. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、租赁设备需提供有效的租赁合同。