附表一

S2-2-6米体村弃土场挡墙劳务合作一览表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 主要工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S2-2-6 | K117+680～K122+560 | 里程段落内弃土场挡墙工程，含 米体村1#弃土场挡土墙,长度405m;米体村2#弃土场挡土墙,长度360m。 | 1 |

附表二

拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |
| 1 | 挖掘机 | 250 | 台 | 1 |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表三

拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 牵头负责协作施工总体工作 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作 |

注：

1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。