附表一

泸石高速钢结构现场安装工程劳务合作

TJ4-16分段分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要协作内容 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-16 | 得妥特大桥 摩岗岭2#大桥：K42+988.87-K43+774.1 | 得妥特大桥：1.52KM 摩岗岭2#大桥：0.79KM | 得妥特大桥、摩岗岭2#大桥的钢结构现场安装施工 | 包括钢结构现场卸车、拼装、吊装就位、支架基础处理、支架搭拆、导梁制作安装、支座安装、顶推施工及相关的一切工作（焊接、栓接和涂装除外），具体内容详见招标清单及清单说明 | 24 |

附表二

泸石高速钢结构现场安装工程劳务合作

TJ4-16分段施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-16 | 得妥特大桥、摩岗岭2#大桥的钢结构现场安装施工 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质或钢结构工程专业承包三级资质 | 5年内（2016年1月1日至今）具有1个类似桥梁顶推工程施工业绩 |  |

附表三

| 泸石高速钢结构现场安装工程劳务合作 TJ4-16分段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作，同时负责项目技术工作 | 1 |  |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 主管部门颁发的安全员证（C类） |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

泸石高速钢结构现场安装工程劳务合作 TJ4-16分段拟投入设备明细表(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 吊车; 不低于50T; 台; 1; - 2016年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 吊车; 不低于150T; 台; 1. 3; 千斤顶; 不低于200t; 台; 10. 4; 顶推器; 3750KN; 台; 20. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。