附表一

雅安高速公路应急救援基地建设项目工程施工分包分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 里程段落 | 长 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅安高速公路应急救援基地建设项目工程 | 370米 | 场地平场、道路平整、进场道路开挖、施工路基、水沟、挡墙、实体护坡、道路水稳层及面层、场平硬化及拌合楼基础、料仓基础、油罐等地下基础设施。 。 | 4 |

附表二

雅安高速公路应急救援基地建设项目工程施工分包

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建 | 建筑工程施工总承包三级及以上资质 | 3年内（2018年1月1日起算）具有1个合同金额300万元以上的类似施工业绩。 |  |

注：若业绩为单价合同，需提供交工验收证书或最终结算资料作为合同金额的判定资料。

附表三

| 雅安高速公路应急救援基地建设项目工程施工分包标段 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有路面工施工经验及二级建造师证书、并附有关证明 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有路面施工经验，并附有关证明 |
| 3 | 项目安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全C证，并附相关证明 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

雅安高速公路应急救援基地建设项目工程施工分包 拟投入设备明细表(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求数量; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 装载机; 台; 2; 2015年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 卡特; 台; 4. 3; 履带式锚杆机; 台; 2. 4; 空压机; 台; 2. 5; 双钢轮压路机; 悍马; 台; 1. 6; 轮胎压路机; 三一重工; 台; 1. 7; 清扫车; 山猫; 台; 1. 8; 自卸式随车吊; 2轴; 辆; 1. 9; 水车; 10m³; 辆; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。