附表一

达州绕城高速公路西段工程1#拌合站项目土建工程及砼拌和与运输劳务

合作项目工程划分一览表

| 标段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州绕城高速西段1#拌和站 | 1#拌合站 | 1#拌合站临建土建规划实施，砼拌和与运输工程 | 场站土建部分，含土石方、场地硬化及挡防排水工程；砼拌和与运输，预估总量30万方。 | 总工期38个月，其中土建部分2个月，砼拌和运输36个月(最终以招标人要求为准) |

备注：计划2021年12月开工，实际开工时间以招标人（项目部）通知为准。

附表二

达州绕城高速公路西段工程1#拌合站项目土建工程及砼拌和与运输劳务

合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 标段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州绕城高速西段1#拌和站 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 五年内（2016年12月1日后，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准）完成类似的混凝土加工及运输劳务合作工程项目1个及以上。 |  |

附表三

| 达州绕城高速公路西段工程1#拌合站项目土建工程及砼拌和与运输劳务 合作项目拟投入人员配置表 适用于1#拌和站(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目施工全面工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人，工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、技术等工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人，工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全负责人 | 负责现场安全、安全交底、安全检查 | 1 | 具有安全员C证以及相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

达州绕城高速公路西段工程1#拌合站项目土建工程及砼拌和与运输劳务 合作项目拟投入设备配置表 序号; 机械设备 名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 拌和设备; HZS120; 套; 2; 1; 0.5; 1; 全新. 2; 挖掘机; 2字头挖机; 台; 2; 0.5; 1. 3; 挖掘机; 60小挖机; 台; 1; 0.5; 0.5. 4; 压路机; 25T; 台; 1; 1; 1. 5; 装载机; ZL500; 台; 1; 0.5; 0.5. 6; 自卸汽车; 12.5t; 辆; 4. 7; 发电机; 50kw以上; 台; 2; 0.5; 1. 8; 混凝土运输车; 10m³; 辆; 8. 9; 喷淋雾化系统; 220; 套; 2; 全新. 10; 洒水车; 12m³; 辆; 1. 11; 砂石分离机; ZS120; 套; 1; 全新. 12; 地磅; 120T; 套; 1; 全新. 13; 压滤机; 台; 1; 全新. 14; 配电箱二级三级; 120/60; 个; 20. 15; 污水泵及污水搅拌系统; 套; 1. 16; 门式自动洗车设备; 套; 1. 17; 污水处理器; 不低于10m³; 台; 1. 18; 水泵; 台; 5. 适用于1#拌和站(最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。