#### 附表一

成绵扩容项目轻质泡沫混凝土施工劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 包件名称 | 工程范围 | 土建标段划分 | 工程规模及内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM-QZPM1 （约81031.4m³） | 二绕互通立交（部分） （中心桩号K106+082） | TJ7标段 | 路基工程中的轻质泡沫混凝土路堤，工程量约10705m³，甲供材料为水泥、钢材 | 3个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据送审稿图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |
|  |  | 青白江互通立交 （中心桩号K111+924.211） | TJ7标段 | 路基工程中的轻质泡沫混凝土路堤，工程量约48813.2m³，甲供材料为水泥、钢材 |  |  |
|  |  | 成青枢纽互通立交 （中心桩号K127+546.186） | TJ9标段 | 路基工程中的轻质泡沫混凝土路堤，工程量约21513.2m³，甲供材料为水泥、钢材 |  |  |
| 2 | CM-QZPM2 （约84740.8m³） | 主线 （K61+972-K63+810) | TJ2标段 | 路基工程中的轻质泡沫混凝土路堤，工程量约20662.6m³，甲供材料为水泥、钢材 | 3个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据送审稿图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |
|  |  | 德阳互通立交 （中心桩号K87+312.649） | TJ5标段 | 路基工程中的轻质泡沫混凝土路堤，工程量约6188.4m³，甲供材料为水泥、钢材 |  |  |
|  |  | 二绕互通立交（部分） （中心桩号K106+082 | TJ6标段 | 路基工程中的轻质泡沫混凝土路堤，工程量约57889.8m³，甲供材料为水泥、钢材 |  |  |

#### 附表二

成绵扩容项目轻质泡沫混凝土施工劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 包件名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-QZPM1 | 轻质泡沫混凝土 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或路基工程专业承包叁级及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月1日至今）具有1个高速公路轻质泡沫混凝土施工业绩（合同金额在500万元以上） |  |
| CM-QZPM2 |  |  |  |  |

附表三

成绵扩容项目轻质泡沫混凝土施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼技术负责人） | 牵头负责协作施工总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保等工作事项。 | 1 | 在1个类似项目担任过项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具合同或发包人证明文件。 |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C类证件，具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

成绵扩容项目轻质泡沫混凝土施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 轻质泡沫混凝土全套机械（含水泥罐） | 产能≥90m3/h | 套 | 2 |  | 1 | 2 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。