附表一

德昌至会理高速公路LM3标段临建工程劳务合作项目工程段划分、工期规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM3-1 | K51+165～K78+323.273 | 项目驻地、民工驻地、热拌站、1#冷拌站、2#冷拌站 | 项目驻地、民工驻地、热拌站、1#冷拌站、2#冷拌站等临建工程等土建部分的规划实施 | 2个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据为暂定。 |

附表二

德昌至会理高速公路LM3标段临建工程劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM3-1 | 项目驻地、民工驻地、热拌站、1#冷拌站、2#冷拌站、临建工程土建部分 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包三级及以上资质或劳务施工不等等级资质 | 五年内（2016年12月1日至今，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准）完成类似的劳务合作工程项目施工业绩1个及以上。 |  |

附表三

| 德昌至会理高速公路LM3标段临建工程劳务合作项目 拟投入人员配置表 （最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目施工全面工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人，工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、技术、质量等工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人，工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全负责人 | 负责现场安全、安全交底、安全检查 | 1 | 持安全C证以及相关工作经验 |
| 4 | 现场技术员 | 负责现场测量、放线工作、内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |