附表一

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标土建工程劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 涉及结构物 |  |  |  | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路基 | 桥梁 | 隧道 | 互通 |  |  |  |
| 1 | LJ4-1-4 | K1761+114~K1765+037 | 2870m | 东观枢纽桥966m、万家沟大桥(454m) | 宋家沟隧道进口端1700m | 东观枢纽 | 施工范围内的施工便道、路基工程及部分防护排水工程、桥梁基础及下部构造、现浇箱梁、段落内的天桥工程、隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护等隧道施工相关内容 | 工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 | 本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。 |
| 2 | LJ4-1-5 | K1765+037~K1766+849 | 209m |  | 宋家沟隧道出口端518m、沙子沟隧道1085m |  | 施工范围内的施工便道、路基工程及部分防护排水工程、隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护等隧道施工相关内容 |  |  |
| 3 | LJ4-1-6 | K1767+303~K1769+970 | 767m |  | 永立隧道进口端1900m、 |  | 施工范围内的施工便道、路基工程及部分防护排水工程、隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护等隧道施工相关内容 |  |  |
| 4 | LJ4-1-7 | K1769+970~K1775+461 | 1422m | 罗家坝大桥(374m)、南渝枢纽桥1760m | 永立隧道出口端1915m | 南渝枢纽 | 施工范围内的施工便道、路基工程及部分防护排水工程、桥梁基础及下部构造、现浇箱梁、段落内的天桥工程、隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护等隧道施工相关内容 |  |  |
| 5 | LJ4-1-8 | K1780+612~K1786+870 | 2206m | 张家沟1号大桥(132m)、张家沟2号大桥(609m)、李家沟大桥(634m)、柏林梁子大桥(543m)、张家湾大桥(251m) |  |  | 施工范围内的施工便道、路基工程及部分防护排水工程、桥梁基础及下部构造、段落内的天桥工程。 | 工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 | 本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。 |
| 6 | LJ4-1-9 | K1782+175~K1787+355 |  |  | 猫儿山隧道(710m)、胜兴隧道（692m）、李洞沟隧道(485m) |  | 施工范围内的施工便道、隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护等隧道施工相关内容 |  |  |
| 7 | LJ4-1-10 | K1787+355~K1795+080 | 6670m | 轿顶山大桥(188m)、安家湾大桥(456m)、桂桥大桥(311m)、板桥村枢纽、任家湾大桥(146m) |  |  | 施工范围内的施工便道、路基工程及部分防护排水工程、桥梁基础及下部构造、段落内的天桥工程。 |  |  |

### 附表二

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标土建工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 类别 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ4-1-4、LJ4-1-7 | I类 | 路基、桥梁、隧道 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以项目交工验收时间或劳务合同约定完工时间为准）同时完成1个单端掘进1KM（双洞不累加）以上高速公路隧道业绩以及高速公路桥梁工程施工业绩1个。上述要求可由1个业绩同时满足，也可由2个业绩分别满足。 | 以提供的合同协议书为准 |
| LJ4-1-5、LJ4-1-6、LJ4-1-9 | II类 | 路基、隧道 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以以项目交工验收时间或劳务合同约定完工时间为准）完成1个单端掘进1KM（双洞不累加）以上高速公路隧道业绩。 |  |
| LJ4-1-8、LJ4-1-10 | III类 | 路基、桥梁 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以项目交工验收时间以项目交工验收时间或劳务合同约定完工时间为准为准）1个高速公路桥梁施工业绩。 |  |

附表三

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标土建工程劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | I类工程 | II类工程 | III类工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数/队 | 人数/队 | 人数/队 |  |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 1 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 4 | 2 | 2 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 1 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标土建工程劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

本表适用LJ4-1-4、LJ4-1-7

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 路基工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 260 | 台 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 若自有设备为新能源电动挖掘机，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 2 | 挖掘机（带破碎） | 360 | 台 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 压路机 | 22t | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 羊角碾压路机 | 22t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 装载机 | Z50 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 冲击式压路机 | 25KJ双轮三边形 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 推土机 | 320 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 平地机 | PY180A | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 自卸汽车 | 20m3 | 辆 | 30 |  |  |  |  |
| 10 | 洒水车 | 8m3 | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 履带式起重机 | W200 20T | 台 | 1 |  |  |  | 路基夯实 |
| 12 | 夯锤 | φ2.0，10t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 插板机 | DJL20-20 | 台 | 2 |  |  |  | 塑料排水板 |
| 14 | 振冲器 | ZCQ130 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 起重机 | 8～15t的自行式全回转履带式起重机 | 台 | 2 |  |  |  | 起吊振冲器 |
| 16 | 水泥搅拌桩机 | SJB-1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 搅拌桩注浆泵 | HS-1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 桥梁工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 旋挖钻机 | TR308 | 套 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 19 | 冲击钻机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 多功能砼输送泵车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 25t 及以上汽车吊 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 发电设备≥80KW |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 发电设备≥250KW |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 隧道工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 管棚钻机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 钢拱架安装台车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 湿喷机械 |  | 套 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 全液压防水板铺挂平台 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 网片焊接机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 锚杆注浆机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 浆液搅拌机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 爬行热焊机 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 33 | 移动式液压模板台车 | 正洞（12m） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 自行式仰拱栈桥 |  | 套 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 35 | 隧道通风机 |  | 套 | 足够 |  |  |  |  |
| 36 | 隧道电缆沟壁整体式滑模成套设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 网片焊接机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 侧倾装载机 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 若自有设备为新能源电动装载机，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 39 | 电动空压机 | 30m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 40 | 发电机组 | 300kw | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、部分机械如挖掘机、自卸汽车、装载机等，已在路基工程设备需求中要求的，未在桥梁工程、隧道工程需求中单独提及，投标人应综合考虑机械配置，进行合理调动安排。

5、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

6、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标土建工程劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

本表适用LJ4-1-5、LJ4-1-6

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 路基工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 260 | 台 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 若自有设备为新能源电动挖掘机，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 2 | 挖掘机（带破碎） | 360 | 台 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 压路机 | 22t | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 羊角碾压路机 | 22t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 装载机 | Z50 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 冲击式压路机 | 25KJ双轮三边形 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 推土机 | 320 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 平地机 | PY180A | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 自卸汽车 | 20m3 | 辆 | 30 |  |  |  |  |
| 10 | 洒水车 | 8m3 | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 履带式起重机 | W200 20T | 台 | 1 |  |  |  | 路基夯实 |
| 12 | 夯锤 | φ2.0，10t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 插板机 | DJL20-20 | 台 | 2 |  |  |  | 塑料排水板 |
| 14 | 振冲器 | ZCQ130 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 起重机 | 8～15t的自行式全回转履带式起重机 | 台 | 2 |  |  |  | 起吊振冲器 |
| 16 | 水泥搅拌桩机 | SJB-1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 搅拌桩注浆泵 | HS-1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 隧道工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 管棚钻机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 钢拱架安装台车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 湿喷机械 |  | 套 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 全液压防水板铺挂平台 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 网片焊接机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 锚杆注浆机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 浆液搅拌机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 爬行热焊机 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 移动式液压模板台车 | 正洞（12m） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 自行式仰拱栈桥 |  | 套 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 29 | 隧道通风机 |  | 套 | 足够 |  |  |  |  |
| 30 | 隧道电缆沟壁整体式滑模成套设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 网片焊接机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 侧倾装载机 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 若自有设备为新能源电动装载机，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 33 | 电动空压机 | 30m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 34 | 发电机组 | 300kw | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、部分机械如挖掘机、自卸汽车、装载机等，已在路基工程设备需求中要求的，未在隧道工程需求中单独提及，投标人应综合考虑机械配置，进行合理调动安排。

5、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

6、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标土建工程劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

本表适用LJ4-1-9

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 管棚钻机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 钢拱架安装台车 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 多功能作业台架 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 湿喷机械 |  | 套 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 全液压防水板铺挂平台 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 网片焊接机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 锚杆注浆机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 浆液搅拌机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 爬行热焊机 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 移动式液压模板台车 | 正洞（12m） | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 自行式仰拱栈桥 |  | 套 | 4 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 12 | 隧道通风机 |  | 套 | 足够 |  |  |  |  |
| 13 | 隧道电缆沟壁整体式滑模成套设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 网片焊接机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 侧倾装载机 |  | 台 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 若自有设备为新能源电动装载机，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 16 | 挖掘机 | 260 | 台 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 若自有设备为新能源电动挖掘机，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 17 | 自卸汽车 | 15t | 辆 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 电动空压机 | 30m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 发电机组 | 300kw | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标土建工程劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

本表适用于LJ4-1-8、LJ4-1-10

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 路基工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 260 | 台 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 若自有设备为新能源电动挖掘机，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 2 | 挖掘机（带破碎） | 360 | 台 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 压路机 | 22t | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 羊角碾压路机 | 22t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 装载机 | Z50 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 冲击式压路机 | 25KJ双轮三边形 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 推土机 | 320 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 平地机 | PY180A | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 自卸汽车 | 20m3 | 辆 | 30 |  |  |  |  |
| 10 | 洒水车 | 8m3 | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 履带式起重机 | W200 20T | 台 | 1 |  |  |  | 路基夯实 |
| 12 | 夯锤 | φ2.0，10t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 插板机 | DJL20-20 | 台 | 2 |  |  |  | 塑料排水板 |
| 14 | 振冲器 | ZCQ130 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 起重机 | 8～15t的自行式全回转履带式起重机 | 台 | 2 |  |  |  | 起吊振冲器 |
| 16 | 水泥搅拌桩机 | SJB-1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 搅拌桩注浆泵 | HS-1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 桥梁工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 旋挖钻机 | TR308 | 套 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 19 | 冲击钻机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 多功能砼输送泵车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 25t 及以上汽车吊 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 发电设备≥80KW |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 发电设备≥250KW |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 施工电梯 |  | 台 | 2 |  |  |  | LJ4-1-8适用 |
| 25 | 塔吊 |  | 台 | 2 |  |  |  | LJ4-1-8适用 |
| 26 | 液压爬模 |  | 台 | 2 |  |  |  | LJ4-1-8适用 |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、部分机械如挖掘机、自卸汽车、装载机等，已在路基工程设备需求中要求的，未在桥梁工程需求中单独提及，投标人应综合考虑机械配置，进行合理调动安排。

5、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

6、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。