附表一

TJ8项目部查针梁子隧道预加固合作一览表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要协作内容 |  |  |  | 工作内容 | 隧道工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | 查针梁子隧道 | K157+785-K160+935 | 3.1 |  | 查针梁子隧道预加固 |  |  | 隧道土建施工 | 以实际施工时间为准 |

附表二

本项目拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 摇臂履带钻机 | - 土力ST20 | 台 | 1 |  | 1 | 1 | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 3 | - 双液注浆泵 | - KBY90/15 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表三

拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 1 | 有一个及以上类似技术和资料管理经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。