### 附表一

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标绿化工程劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ4-1-11绿化工程 | K1761+114.721-K1795+080段范围内绿化工程 | 边坡生态防护、隧道洞口中央分隔带绿化、路测行车道树（部分路段）、互通绿化、隧道绿化 | 工期24个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 | 本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。 |

### 附表二

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标绿化工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 资质等级要求 | 业绩要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ4-1-11 绿化工程 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上等级资质 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）具有1个高速公路绿化工程施工业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标绿化工程劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理等 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标绿化工程劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液压喷播机 |  | 台 | 4 |  | 0.5 | 2 | 2017年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关公证书 |
| 2 | 粉碎机 | YC-80 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 挖掘机 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 自卸汽车 | 15t | 台 | 4 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 装载机 | 30型 | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。