附表一

S313北川开坪乡至片口乡灾毁修复整治工程施工三标段劳务

合作项目标段划分一览表

| 标段名称 | 里程段落 | 主要检测内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-BC-3 | 主线K22+000～K30+974.247 片口支线K0+020～K1+981.574 | 路基填方约3.1万方，路基防护混凝土约12万方，新建简支梁大桥2座、中桥3座、小桥1座，盖板涵4座、圆管涵17座，主线加支线水泥稳定层和沥青混凝土油面层及部分交安设施。 | 18个月(最终以实际发生为准) |

备注：检测内容按工程需要以实际检测为准。