附表一

凉山州2021年度普通国省道养护工程（第一批）劳务合作项目工程段划分、工期规模、工期统计表

| 序号 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起讫桩号为K3010+000-K3014+000 | 凉山州G108线会理县黎溪镇力屯至鲲鹏公司预防性养护工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 | 4个月(最终以招标人要求为准) |
|  | 起讫桩号为K1374+000～K1378+000 | 凉山州G245线会理县打吉塘至许家凹预防性养护工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K1794+000～K1798+000 | 凉山州G248线普格县五道箐至拖木沟站中修工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K1802+000～K1809+000 | 凉山州G248线普格县鱼塘至回龙湾中修工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K1813+000～K1822+573 | 凉山州G248线普格县荞窝至扇子坝中修工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K1827+163～K1833+000 | 凉山州G248线普格县老农场至大河坝中修工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K2382+265～K2387+675 | 凉山州G348线盐源县梅雨岔路口至梅雨小河边中修工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K2410+000～K2422+000 | 凉山州G348线盐源县田坝子镇至盐宁路分叉中修工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K2038+000～K2042+000 | 凉山州G245线美姑县峨曲古乡预防性养护工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |
|  | 起讫桩号为K1081+000～K1085+000 | 凉山州G245线昭觉县衣里木村至梭梭拉打村预防性养护工程 | 200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、600章交安工程 |  |

备注：实际开工时间以招标人（项目部）通知为准。

附表二

凉山州2021年度普通国省道养护工程（第一批）劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包叁级及以上或施工劳务施工劳务不分等级资质。 | 要求5年内（2017年1月1日至今以合同签订时间为准）具有1个合同金额500万以上的类似公路养护业绩。 |  |

附表三

| 凉山州2021年度普通国省道养护工程（第一批）劳务合作项目 拟投入人员配置表 （最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目施工全面工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、技术、质量等工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 负责现场安全、安全交底、安全检查等工作 | 1 |  |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业资料完善 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以20万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

凉山州2021年度普通国省道养护工程（第一批）劳务合作项目 拟投入设备配置表 序号; 机械设备 名称; 规格、型号; 单位; 出厂日期; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 履带伸缩式摊铺机; 台; 2016年1月及以后; 2; 0; 0.5; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 双钢轮压路机; 台; 4; 0; 0.5; 1. 3; 胶轮压路机; 台; 2; 0; 0.5; 1. 4; 乳沥青洒布车; 台; 2; 0; 0.5; 1. 5; 同步碎石封层车; 台; 2; 0; 0.5; 1. 6; 铣刨机; 台; 2; 0; 0.5; 0.5. 7; 装载机; 台; 6; 0; 0.5; 1. 8; 洒水车; 辆; 2; 0; 0.5; 0.5. 9; 加油车; 台; 2; 0. 10; 运输车; 台; 20; 0. 11; 拖车; 辆; 2; 0. (最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。