### 附表一

成绵扩容项目土建工程施工分包合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ6-10 | K103+462～K106+412 | K103+462～K106+412广汉、青白江境内所有改沟、改路、改渠 | 详见招标清单 | 12个月 | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。工期暂定12个月，最终以招标人书面通知为准。 |

### 附表二

成绵扩容项目土建工程施工分包合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ6-10 | 改路、改沟、改渠 | 公路工程施工总承包三级及以上资质 | 近五年内（2017年1月1日至今）具有1个公路工程施工业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

成绵扩容项目TJ6标段TJ6-10分段三改工程施工分包

拟投入人员配置表

(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验。 |
| 2 | 技术负责人 | 协助项目负责人协作项目负责人管理技术、质量相关工作；负责项目施工现场测量工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 资料员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员、资料员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

成绵扩容项目TJ6标段TJ6-10分段三改工程施工分包

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| - 1 | - 挖掘机 | - 220 | - 台 | - 2 |  | - 0.5 | - 1 | 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； |
| - 2 | - 压路机 | - 20T | - 台 | - 1 |  | - 1 | - 1 |  |
| - 3 | - 装载机 | - 50型 | - 台 | - 1 |  | - 0.5 | - 0.5 |  |
| - 4 | - 摊铺机 |  | - 台 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 洒水车 | - 10m³ | - 辆 | - 1 |  | - 0.5 | - 0.5 |  |
| - 6 | - 自卸车 | - 20m³ | - 辆 | - 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。