附表一

G0615线久治至马尔康段高速公路交安工程劳务合作项目

工程段划分、工期规模、工期统计表

| 施工阶段 | 施工段落 | 里程(km) | 主要工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段 | K44+500- K74+500交安工程和K140+261-K224+906段的隔离栅 | 30 | 包括交通标志（含里程牌、百米桩、线形诱导标）、路面标线（含导向箭头、文字标记、立面标记）、突起路标、护栏（含防撞垫等）、视线诱导设施、防眩设施、隔离设施等交安工程的施工劳务合作 | 7个月 | K44+500-K49+900确保2022年9月30日前完成，K140+261-K224+906段的隔离栅和K49+900-K74+500若有工作面， 2022年12月前完成 |

附表二

G0615线久治至马尔康段高速公路交安工程劳务合作项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工地点 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-CXYH-04 | G0615线久治至马尔康段（K44+500-K74+500、K140+000-K224+906段的隔离栅）高速公路 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包叁级及以上或施工劳务不分等级资质。 | 要求5年内（2017年1月1日至今，以项目交工验收时间或相关完工证明材料为准）具有相同或类似的高速公路交安工程施工业绩不少于1个。 |  |

附表三

| G0615线久治至马尔康段高速公路交安工程劳务合作项目 人员要求表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 最低要求 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责协作施工总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理项目安全工作 | 1 | 持安全员C证 |
| 4 | 工程技术人员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 |  |
| 5 | 内业人员 | 内业资料及相关工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G0615线久治至马尔康段高速公路交安工程劳务合作项目 拟投入设备配置表(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 打桩机; /; 台; 2; 1; 2; 2017年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 钻孔机; /; 台; 1; 1; 1. 3; 吊车; /; 台; 1. 4; 车载式热熔釜; /; 台; 2; 0.5; 0.5. 5; 热熔型划线机; /; 台; 2; 0.5; 0.5. 6; 双组份划线机; /; 台; 1. 7; 底漆喷涂机; /; 台; 2. 8; 镀锌测厚仪; /; 台; 2. 9; 电焊机; /; 台; 4. 10; 发电机组; /; 组; 4.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。