附表一

G4216线屏山新市至金阳段高速公路ZX2合同段ZX2-12分段四川岸T梁预制安装、桥面系、附属及相关临建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 工程部位 | 工作内容 | 招标方式 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-12 | LK3+864四川卡哈洛金沙江大桥四川岸，LK2+423元宝大桥 | - 1.四川岸T梁预制、运输、安装； - 2.四川岸桥面系及附属工程钢筋制作、运输、安装，混凝土浇筑（含桥面排水）； - 3.便道扩建维护，预制梁场场地建设，钢桁梁拼装场场地建设。 | 劳务协作公开招标 | 26 |

附表二

G4216线屏山新市至金阳段高速公路ZX2合同段ZX2-12分段四川岸T梁预制安装、桥面系、附属及相关临建工程施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-12 | T梁预制安装、桥面系、附属及相关临建工程 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或建筑工程施工总承包叁级或公路总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年8月1日至今，以合同签订时间为准）具有1个以上T梁预制或安装工程业绩 | 附证明材料 |

附表三

| G4216线屏山新市至金阳段高速公路ZX2合同段ZX2-12分段四川岸T梁预制安装、桥面系、附属及相关临建工程拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人（兼技术负责人） | 牵头负责协作施工总体工作、管理技术及质量相关工作 | 1 | 有1个及以上T梁预制或安装工程项目工作经验 |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 有1个及以上T梁预制或安装工程项目工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G4216线屏山新市至金阳段高速公路ZX2合同段ZX2-12分段四川岸T梁预制安装、桥面系、附属及相关临建工程拟投入设备明细表(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 架桥机; 40m/41m-120t; 台; 1; 2; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。. 2; T梁运输车; 120t; 台; 1; 1; 1.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。