| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 主要工作内容（包含但不限于以下内容） | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-MSCZ22-01 | - K156+400-K195+368 - （遂绵向、下行） | - 工作面清理、裂缝清缝灌缝、铣刨挖除原路面面层及基层、恢复改性中粒式沥青砼AC-20C、改性细粒式沥青砼AC-13面层及贫混凝土修补基层、加铺4cm、6cm沥青路面罩面、摊铺、碾压、覆盖养生膜、同步碎石封层洒布、粘层沥青洒布、养生等。 - 桥面排水、路基注浆加固、C20混凝土路肩加固等。 - 混合料运输、管理维护，除甲供材料外的所有材料准备等。 - 铣刨废渣运输，且需运送至业主、招标人指定地点，由业主、招标人确定如何处理，严禁私自处理铣刨料。 - 与前场工作面施工作业有关的必要的外部关系的沟通协调工作。 | 6个月 | 本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准 |

附表一

川中养护项目部绵遂高速公路（绵阳段）2021年全线路面大修处治专项

工程劳务合作项目分段划分、工程规模、工期统计表

注：开工时间以招标人（项目部）通知为准。

附表二

川中养护项目部绵遂高速公路（绵阳段）2021年全线路面大修处治专项工程劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-MSCZ22-01 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质及以上资质。 | 近5年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有1个路面工程合同金额不少于500万元的高速公路（新建、改扩建或养护）业绩。 |  |

附表三

川中养护项目部绵遂高速公路（绵阳段）2021年全线路面大修处治 专项工程劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求） 序号; 工种; 工作任务; 人数; 要求; 备注. 1; 项目负责人; 牵头负责项目总体工作; 1; 具有高速公路路面工程施工管理工作经验（养护、新建、改扩建满足1项即可）。. 2; 项目技术负责人; 协助项目负责人负责项目进度、质量等工作; 1; 具有高速公路路面工程施工管理工作经验（养护、新建、改扩建满足1项即可）。. 3; 安全员; 协助项目负责人负责安全管理工作; 1; 具有安全员C类证书（建安C证或交安C证）。. 4; 内业负责人; 负责协作段落内的所有内业资料工作。; 1. 5; 技术员; 负责现场管理工作; 1. 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以5万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

川中养护项目部绵遂高速公路（绵阳段）2021年全线路面大修处治

专项工程劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 铣刨机 | 维特根W195 | 台 | 1 |  | 1 | 1 | - 2019年1月及以后 |  |
| 2 | 摊铺机(直板） | 福格勒2100-3L | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  | - 接触式机械找平梁 |
| 3 | 摊铺机 | 福格勒1800-3L | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  | - 非接触式找平平衡梁 |
| 4 | 小型双钢轮振动压路机 | 1吨及以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双钢轮振动压路机 | 12吨及以上 | 台 | 4 |  |  |  |  | - 进口品牌 |
| 6 | 胶轮压路机 | 26吨以上 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能乳化沥青撒油车 | 12.5吨及以上 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能同步碎石封层车 | 25吨及以上 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 吹灰机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 交通车 | 39座 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 装载机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 滑移清扫机 | 山猫S550 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 洒水车 | 8-12方 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 拖车 | 6桥 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 农用货车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 加油罐车 | 5吨及以上 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 运输车 | 四轴车辆 | 辆 | 30 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 所有设备要求各种证件有效齐全，操作人员持证上岗，投标单位中标后须提供相关资料交予项目部审核通过后方可进场。

4、投标人投入的机械设备应满足招标人及业主安全环保需求，且需配合招标人或业主关于低碳与智能建造方面要求及相关创新创新工作。