四川省交通建设集团股份有限公司S301平武县龙安镇（跃进桥）至水晶镇（平武松潘界）段公路改建工程工程劳务合作

招  标  文  件

招标人：四川省交通建设集团股份有限公司

2022年10月

目  录

第一章   招标公告	1

第二章   投标人须知	7

第三章   评标办法	20

第四章   合同条款	27

第五章   工程量清单及控制价（另册）	61

第六章   图纸（另册）	62

第七章   技术规范（另册）	63

第八章   投标文件格式	64

附表一

S301平武县龙安镇（跃进桥）至水晶镇（平武松潘界）段公路改建工程工程劳务合作项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S301-1 | K0+000～k46+014 | 路基土石方工程、路基防护与支挡工程、路基排水工程及临时设施工程 | 路基挖方：635965.75m³，路基填方：283150m³，路基防护C25砼15822.1m³，C20片石砼160735.2m3，M10浆砌片石35068.3m³等 | 12个月 |
| 2 | S301-2 | K0+000～k46+014 | 路面工程、桥梁、涵洞工程、交通安全设施工工程、绿化工程及临时设施工程。 | 中桥1座，桥梁总长56m；涵洞：1051m，路面242365.16㎡，护栏：25094 m，标志标牌：480个，标线：15480.9㎡等 | 12个月 |

附表二

S301平武县龙安镇（跃进桥）至水晶镇（平武松潘界）段公路改建工程工程劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S301-1 | 路基工程 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似公路或道路施工业绩 | 2017年1月1日后，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准 |
| 2 | S301-2 | 路面工程、桥梁工程、涵洞工程 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似公路或桥涵施工业绩（可以由单个业绩满足或多个业绩分别满足） |  |

附表三

| S301平武县龙安镇（跃进桥）至水晶镇（平武松潘界）段公路改建工程工程劳务合作项目各分段拟投入人员配置表 (最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 2 | 现场技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 2 | 具有交安C证或建安C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 7 | 测量员 | 协助项目负责人负责现场测量工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以20万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

S301平武县龙安镇（跃进桥）至水晶镇（平武松潘界）段公路改建工程 S301-1分段劳务合作项目拟投入设备配置表 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 其中每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 260～360型; 台; 5; 0.5; 1. 2; 拌合设备; 混凝土拌合楼; 套; 1; 1; 1. 3; 压路机; 18吨; 台; 2; 1; 2. 4; 装载机; 50型; 台; 5. 5; 自卸汽车; 20立方; 辆; 15.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

S301平武县龙安镇（跃进桥）至水晶镇（平武松潘界）段公路改建工程 S301-2分段劳务合作项目拟投入设备配置表 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 其中每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 稳定土拌合楼; 120; 套; 2; 1; 2. 2; 沥青拌合楼; 3000型; 套; 1; 1; 1. 3; 摊铺机; 100型; 台; 2; 0.5; 1. 4; 挖掘机; 260型; 台; 2. 5; 装载机; 50型; 台; 4. 6; 自卸汽车; 20立方; 辆; 15. 7; 压路机; 16吨; 台; 2. 8; 压路机; 18～20吨; 台; 3.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。