附表一

四川省钢构智造有限公司钢结构智造产业基地项目联合厂房主体劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 工作内容 | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZZ-ZT1 | 主要内容包括砌筑、砼及钢筋工程、找平、抹灰、脚手架搭拆、模板搭拆、装修、安装预留预埋劳务施工，材料（甲供材料除外）、周转材采购及租赁和资料移交等，具体内容详招标清单及招标文件。 | 预计80天 |

附表二

四川省钢构智造有限公司钢结构智造产业基地项目联合厂房主体劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZZ-ZT1 | 具有政府主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 近5年内（2017年1月1日至今）至少已完工1个建筑工程施工业绩。 |  |

1、业绩必须提供合同或甲方证明材料，甲方证明材料须能证明完成业绩的真实性。

2、业绩要求时间以合同签订完工时间或项目交（竣）工验收时间为准.

附表三：四川省钢构智造有限公司钢结构智造产业基地

项目联合厂房桩基工程劳务合作投入人员配置表（最低要求）

| 人员 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 在建筑工程项目中担任过项目负责人或项目技术负责人，并附相关业绩证明。 |
| 项目技术负责人 | 1 | 在建筑工程项目中担任过项目负责人或项目技术负责人，并附相关业绩证明。 |
| 现场专职安全员 | 2 | 安全生产考核合格证（建安C类）。 |
| 资料员 | 1 | 负责协作段落内的所有技术内业、变更、计量和结算等管理工作。 |
| 施工员 | 1 | 负责协作段落内的现场施工等管理工作. |
| 质量员 | 1 | 负责协作段落内的现场质量等管理工作。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以20万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

4、人员业绩须提供合同或甲方证明材料。

附表四

四川省钢构智造有限公司钢结构制造产业基地项目联合厂房主体工程劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 出厂日期; 备注. 总数量. 1; 潜水泵; QX-6; 台; 40; 2017年1月1日后. 2; 插入式震动器; /; 台; 6. 3; 自动调直机; JJM3; 台; 3. 4; 钢筋切断机; GJ5-40; 台; 2. 5; 钢筋弯曲机; GW-40; 台; 3. 6; 电焊机; BX3-300-2; 台; 10. 7; 砂轮切割机; /; 台; 4. 8; 圆盘锯; MB 106; 台; 4. 9; 手提锯; /; 台; 10. 10; 氧割设备; /; 台; 4. 11; 电焊机; BX-300-2; 台; 6. 12; 砂轮机; S-6; 台; 10. 13; 反铲挖掘机; 323DL; 台; 6. 14; 装载机; ZL50D2; 台; 4. 15; 吊车; 25T; 台; 2. 16; 随车吊; 12T; 台; 2. 注： 1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 2.本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件。