### 附表一

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程LM3标段2#冷拌站施工分包项目

工程规模、工期统计表

| 分段 名称 | 工程名称 | 工期 | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMLM3-01 | K94+419～K129+800 2#冷拌站 | 40天（暂定） | 临建工程场地平整13333㎡、绿化6667㎡、板房基础、给排水系统(M10砖砌水沟125m³）、场地及道路硬化1254㎡、料仓隔墙、拌合站基础、水电安装等工作。 | 具体进场时间以招标人通知为准。 |

### 附表二

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程LM3标段2#冷拌站施工分包项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMLM3-01 | 具有行政主管部门颁布的施工劳务及以上资质。 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以项目交工验收时间为准）完成1个及以上类似施工业绩。 | 以提供的完整合同协议书为准 |

附表三

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程LM3标段2#冷拌站施工分包项目

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术、质量 | 1 |  |
| 3 | 专职安全环保员 | 安全、环保管理 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程LM3标段2#冷拌站施工分包项目

拟投入设备配置表（最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 机械设备基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 水泥砼拌合机 | 75型以上 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 挖掘机 | 60/200型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 4 | 皮卡车 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 发电机 | 120kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 砼罐车 | 12m3 | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋制作设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 洒水车 | 大于8方 | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 吊车 | 25t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 焊机 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 切割机 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票及查验截图。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。