附表一

2022年G5京昆高速公路西攀、攀田段

路面病害处治工程劳务合作（第二次）

分段划分、工作内容、工期统计表

| 序号 | 里程段落 | 长（Km） | 工作内容 | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2280+050-K2494+700 | 221.915 | 路面铣刨、修补、标线恢复 | 60 |

附表二

2022年G5京昆高速公路西攀、攀田段

路面病害处治工程劳务合作（第二次）

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 3年内（2019年1月1日起算）具有1个高速公路路面养护工程施工业绩。 |  |

附表三

| 2022年G5京昆高速公路西攀、攀田段 路面病害处治工程劳务合作（第二次） 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 项目安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具持主管部门颁发的安全C证 |
| 4 | 安全员 | 现场安全管理工作 | 1 | 具持主管部门颁发的安全C证 |
| 5 | 现场管理人员 | 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作 | 2 |  |
| 6 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

2022年G5京昆高速公路西攀、攀田段 路面病害处治工程劳务合作（第二次） 拟投入设备明细表(最低要求）

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求数量; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 出厂日期; - 备注. 总数量; 自有设备数量. 1; 沥青砼摊铺机; /; 台; 2; 0; - 0.25; - 0.25; - 2018年1月后; - 自有设备需提供购买发票. 2; 双钢轮压路机; /; 台; 4; 0; - 0.25; - 0.5. 3; 胶轮压路机; /; 台; 4; 0; - 0.25; - 0.5. 4; 铣刨机; /; 台; 2; 0; - 0.25; - 0.25. 5; 扫地车; /; 台; 2; 0. 6; 水车; 10m³; 台; 2; 0. 7; 乳化沥青洒布车; /; 台; 1; 0; 0.25; 0.25. 8; 挖掘机; /; 辆; 1; 0; 0.25; 0.25. 9; 施划标线用车; /; 辆; 1; 0. 10; 交通用车; /; 辆; 2; 0. 11; 运渣车; /; 辆; 2; 0. 12; 拖车; 6轴; 辆; 1; 0. 13; 热料运输车; /; 辆; 20; 0. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。