附表一

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程

路面工程LM1-1分段、LM1-2分段劳务合作项目

分段划分、工程内容、工期统计表

| 标段 | 特征 | 里程段落 | 长度 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM1-1 | 路面工程 | K40+266-K50+240 | 9.974km | K40+266-K50+240段落级配碎石436899m²、水稳层1226495m²施工包含劳务、前场设备、水稳层场地清理等作业。（除混合料拌合、运输及甲供材料外所有协作内容）。 | 10个月 |
| LM1-2 | 路面工程 | 水稳K50+240-K68+000； 油面K40+266-K68+000 | 水稳：17.76km；油面：27.734km | K50+240-K68+000段落级配碎石699261.68m²、水稳层1894652m²施工包含前后场劳务、水稳层、油面场地清理等作业；K40+266-K68+000全线的沥青路面3267446m²前后场劳务等。（除水稳层及沥青路面层前场、后场设备及设备操作人员、混合料运输及甲供材料外所有协作内容）。 | 12个月 |

附表二

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程

路面工程LM1-1分段、LM1-2分段劳务合作项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 标段 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| LM1-1 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2018年1月1日起算，以合同签订完工或交工证书时间为准）具有1个新建或改扩建高速公路路面工程施工业绩。 |  |
| LM1-2 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2018年1月1日起算，以合同签订完工或交工证书时间为准）具有1个新建或改扩建高速公路路面工程施工业绩。 |  |

附表三

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程 路面工程LM1-1分段劳务合作项目 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 现场安全管理工作 | 2 | 具有安全C证，并附相关证明 |
| 4 | 现场管理人员 | 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作 | 2 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料结算等相关工作 | 1 |  |
| 6 | 测量人员 | 负责3D摊铺的技术人员、测量资料 | 2 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。. |
| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程 路面工程LM1-2分段劳务合作项目 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 现场安全管理工作 | 2 | 具有安全C证，并附相关证明 |
| 4 | 内业人员 | 负责内业资料结算等相关工作 | 1 |  |
| 5 | 现场管理人员 | 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作 | 2 |  |
| 6 | 测量人员 | 负责3D摊铺的技术人员、测量资料 | 2 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。. |

附表四

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程 路面工程LM1-1分段水稳工程劳务合作项目 拟投入主要设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本数量要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  | 租赁 | 自有 |  |  |  |  |
| 1 | 直板摊铺机 | 中大/长城（大宽度） | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 单钢轮全液压振动压路机 | 不小于22吨 | 台 | 5 | 0 | 1 | 2 |  | 自有设备需为进口品牌 |
| 3 | 双钢轮震动压路机 | 不小于13吨 | 台 | 2 | 0 | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 胶轮压路机 | 不小于26吨 | 台 | 2 | 0 | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 小钢轮 | 不小于5吨 | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 平地机 |  | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 水泥洒浆车 |  | 台 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 智能型干式清扫机 |  | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 加油车 |  | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 洒水车 |  | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 水稳钢模板 |  | m | 500 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | 森林灭火机 |  | 台 | 0 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 喷雾壶 |  | 台 | 6 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | 水准仪 |  | 套 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 15 | 电镐 |  | 套 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 照明设备 |  | 套 | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | 平板拖车 |  | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 18 | 施工行政车 |  | 台 | 2 | 0 |  |  |  | 满足施工需要 |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。 - 压路机型号进口品牌有宝马格、悍马等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程 LM1-2分段水稳工程劳务合作项目 拟投入主要设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本数量要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  | 租赁 | 自有 |  |  |  |  |
| 1 | 水稳钢模板 |  | m | 500 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 森林灭火机 |  | 台 | 6 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 喷雾壶 |  | 台 | 6 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 水准仪 |  | 套 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 电镐 |  | 套 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 照明设备 |  | 套 | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机 | 5000w | 套 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | 施工行政车 |  | 台 | 2 | 0 |  |  |  | 满足施工需要 |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |