### 附表一

G4216线宜金高速XJ-TJ9-06分段锦屏隧道工程劳务合作项目（第二次）

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 施工桩号 | 涉及结构物 | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ-TJ9-06 | 隧道左线： ZK45+152-ZK48+152隧道右线： K45+152-K48+395.2竖井便道： K0+000-K7+700 | 锦屏隧道右线、左线及竖井便道等 | - 1、锦屏隧道洞身、横通道、防排水、洞内路面、机电预埋、地下风机房、联络通道等； - 2、竖井便道改、扩建：包含路基土石方、排水与防护（含弃土场）、路面工程、交通安全设施等工作内容； - 3、竖井竖井井口防护工程：包含路基土石方、排水与防护。 | 20个月 | 本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准 |

### 附表二

G4216线宜金高速XJ-TJ9-06分段锦屏隧道工程劳务合作项目（第二次）

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJ-TJ9-06 | 具有政府主管部门颁布的施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 近5年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个及以上隧道单洞长度500m以上隧道业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

G4216线宜金高速XJ-TJ9-06分段锦屏隧道工程劳务合作项目（第二次）

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有中级及以上职称，负责协作段落内的施工生产所有现场管理工作。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 负责协作段落内的所有技术、进度、质量、结算等相关管理工作 | 1 | 具有中级及以上职称，有1个及以上隧道单洞长度500m以上隧道业绩。 |
| 3 | 安全负责人 | 负责协作段落内的所有安全管理工作 | 1 | 持有专职安全员B证 |
| 4 | 安全员 | 协助安全负责人负责协作段落内的所有安全管理工作 | 2 | 持有专职安全员C证 |
| 5 | 测量负责人 | 负责协作段落内的所有测量放样工作。 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 6 | 隧道专业工程师 | 负责协作段落内隧道现场施工技术管理工作 | 2 | 具有中级及以上职称，有1个及以上隧道单洞长度500m以上隧道业绩。 |

注：

1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

G4216线宜金高速XJ-TJ9-06分段锦屏隧道工程劳务合作项目（第二次）

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 |  | 台 | 4 |  | 0.5 | 1 |  |
| 2 | 装载机 | 50型 | 台 | 8 |  | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 空压机 |  | 台 | 8 |  | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 隧道风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 发电机 | 800KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 16 |  | 0.5 | 1 |  |
| 7 | 注浆泵 | 50 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 潜孔钻 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 仰拱栈桥 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 衬砌台车 | 12m | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 洒水车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 焊机 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 挂布台车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 喷浆机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 监控量测智能监测系统 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 有毒有害气体连续监测系统 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。