## 附表一

天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段项目经理部TJ7标钢筋加工、运输及临建工程劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 工程范围 | 计划工期（月） | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TJ7-7 | K65+506-K72+845 | 30 | （1）钢筋加工制作及运输； （2）预计加工及运输数量：3.1万吨 （3）项目部驻地、智能钢筋配送中心、民工驻地的劳务合作 |  |

## 附表二

天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段项目经理部TJ7标钢筋加工、运输及临建工程劳务合作企业资质等级要求、业绩基本要求

(TJ7-7分段）

| 分段名称 | 主要特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ7-7 | 钢筋加工及运输、临建工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工三级以上资质及施工劳务资质。 | 近五年内（自2018年1月1日起至今，以合同签订日期为准，完成或在建类似的钢筋加工、运输劳务合作工程项目施工业绩1个及以上，合同总金额在1000万元(含)以上。 | 以提供的合同协议书为准 |

## 附表三

天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段项目经理部TJ7标钢筋加工、运输及临建工程劳务合作拟投入主要人员配置表

(TJ7-7分段最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 负责质量、进度 | 1 |  |
| 3 | 安全环保员 | 安全、环水保管理 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书 |
| 4 | 材料员 | 负责材料管理工作 | 1 |  |

注：

- 以上人员为每个标段主要管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

- 2、生产人员根据项目部生产需求进行配置。

3、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（负责人、技术负责人），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

4、相关管理人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准

附表四

天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段项目经理部TJ7标钢筋加工、运输及临建工程劳务合作拟投入设备配置表

（TJ7-7分段最低配置要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 数控钢筋笼滚焊机 | 22KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 2 | 数控钢筋弯曲中心 | 70KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 数控钢筋弯箍机 | 38KW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 数控钢筋笼绕线机 | 22KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 地滚笼 |
| 5 | 数控钢筋切锯套丝生产线 | 42KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 钢筋截断机 | 5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 调直切断机 | GT4-12 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 平板运输车 | 9.6米 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 挖掘机 | 240及以上 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 装载机 | 50型及以上 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 吊车 | 25t及以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 自卸车 | 20t | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 压路机 | 20t | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2018年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。