附表一

久马高速公路施工分包（第二批）分部划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分部 名称 | 里程段落 | 长度 （Km） | 主要施工内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | TJ6-2 | K115+784-K125+750 | 9.966 | 尔柯桥、先木给桥、措琼1#、2#桥、查龙洼桥 |  | 红原枢纽互通 | 挖方：505319m³；填方：307010m³ | 桥梁工程、路基工程施工 | 30 |
| 2 | TJ8-2 | K148+100.5-K155+011.224 | 5.385 | 达给折曲1、2号大桥 |  |  | 挖方：418000m³，填方：283000m³ | 桥梁工程、路基工程施工 | 24 |

附表二

久马高速公路土建工程施工分包（第二批）施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分部名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ6-2、TJ8-2 | 同时具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。 | 10年内（2010年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）完成1个高原（海拔2000米以上，以承担标段平均海拔为准）高速公路或铁路土建工程施工。 | 高速公路业绩，提供“全国公路建设市场信用管理系统”截图；铁路业绩提供项目施工合同、验收证明等相关资料复印件。 |

附表三

| 久马高速公路土建工程施工分包（第二批）各分部主要管理人员最低要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 资格要求 | TJ6-2 | TJ8-2 | 备注 |
| 1 | 项目经理 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“公路工程”）、安全生产考核合格证书（B类）。 ③在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 | 1 |  |
| 2 | 项目总工 | ①具有高级工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 | 1 |  |
| 3 | 安全主管 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 2 | 1 |  |
| 5 | 桥梁专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 3 | 1 |  |
| 6 | 路基专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |  |

附表四

久马高速公路土建工程施工分包（第二批）

TJ6-2投入设备最低要求明细表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 220 | 台 | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 推土机 | TY220 | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 3 | 压路机 | 20T | 台 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 4 | 装载机 | 50型 | 台 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 5 | 平地机 |  | 台 | 1 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 6 | 龙门吊 | 80T | 台 | 2 |  | 0.3 | 0.6 |  |  |
| 7 | 砼运输车 | 10方 | 辆 | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | 拌合站 | 90型 | 台 | 2 |  | 0.3 | 0.6 |  |  |
| 9 | 吊车 | 25T | 台 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 10 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 砂石分离机 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 污水处理设备 | 30 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 雾炮机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 自卸车 | 20m³ | 辆 | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | 旋挖钻 |  | 台 | 1 |  | 0.3 | 0.6 |  |  |
| 17 | 冲击钻 |  | 台 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 18 | 数控钢筋笼焊机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 数控钢筋锯切套丝生产线 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 全自动数控钢筋弯箍机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 立式数控钢筋弯曲中心 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

久马高速公路土建工程施工分包（第二批）

TJ8-2投入设备最低要求明细表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 220 | 台 | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 推土机 | TY220 | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 3 | 压路机 | 20T | 台 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 4 | 装载机 | 50型 | 台 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 5 | 平地机 |  | 台 | 1 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 6 | 吊车 | 25T | 台 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |
| 7 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 雾炮机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 自卸车 | 20m³ | 辆 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 旋挖钻 |  | 台 | 1 |  | 0.3 | 0.6 |  |  |
| 11 | 冲击钻 |  | 台 | 1 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。