附表一

泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段施工专业分包标段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段名称 | 里程段落 | 主要施工内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ2-04 | 杵坭隧道左线：ZK20+282～ZK24+956长4.674Km，右线：K20+274～K24+956长4.682Km，隧道全长4.678Km。 | 杵坭隧道（进口端） 进口端计划掘进2.339Km。 | 36 | / |
| 2 | LS-TJ3-04 | 杵坭隧道左线：ZK20+282～ZK24+956长4.674Km，右线：K20+274～K24+956长4.682Km，隧道全长4.678Km。 | 杵坭隧道（出口端） 出口端计划掘进2.339Km。 | 36 | / |
| 3 | LS-TJ3-05 | 奎武隧道左线：ZK32+639～ZK38+090长5.451Km，右线：K32+622～K38+132长5.51Km，隧道全长5.481Km。 | 奎武隧道（进口端、斜井） 进口端计划掘进1.02Km，斜井工区计划掘进：斜井0.551Km，主洞1.5Km(向出口端)。 | 36 |  |
| 4 | LS-TJ5-02 | 得妥隧道左线：ZK49+067～ZK55+950长6.883Km，右线：K49+065～K55+948长6.883Km，隧道全长6.883Km。 | 得妥隧道（进口端、斜井） 进口端计划掘进3.442Km。 | 42 |  |

附表二

泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段施工专业分包主要管理人员最低要求

(适用于LS-TJ2-04/LS-TJ3-04/LS-TJ3-05/LS-TJ5-02）

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“公路工程”）、安全生产考核合格证书（B类）。 ③在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 2 | 项目总工 | 1名 | ①具有高级工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 3 | 安全负责人 | 1名 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 4 | 安全员 | 2名 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 5 | 隧道专业工程师 | 2名 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表三

泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段施工专业分包投入设备最低要求

(适用于LS-TJ2-04/LS-TJ3-04/LS-TJ5-02）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | / | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 侧卸式装载机 | 50型 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 空压机 | 22m³ | 台 | 10 |  | 0.25 | 0.5 |  |  |
| 4 | 隧道风机 | / | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 发电机 | 200KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 6 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 10 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 注浆泵 | 50 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 潜孔钻 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 仰拱栈桥 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 砼湿喷机 | / | 台 | 2 | 2 |  |  | 2020年1月后 | 若不能提供发票的需承诺在中标后按招标文件要求新购并提供发票 |
| 11 | 衬砌台车 | 12m | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 多功能立拱台车 | / | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 监控量测智能监测系统 | / | 套 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 有毒有害气体连续监测系统 | / | 套 | 2 | 2 |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、本表中的砼湿喷机和衬砌台车要求新购，投标人向招标人承诺若中标需按本表要求进行新购并提供相关的发票。

附表三

泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段施工专业分包投入设备最低要求

(适用于LS-TJ3-05）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | / | 台 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 侧卸式装载机 | 50型 | 台 | 4 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 空压机 | 22m³ | 台 | 16 |  | 0.25 | 0.5 |  |  |
| 4 | 隧道风机 | / | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 发电机 | 200KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 6 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 10 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 注浆泵 | 50 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 潜孔钻 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 仰拱栈桥 | / | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 砼湿喷机 | / | 台 | 4 | 2 |  |  | 2020年1月后 | 若不能提供发票的需承诺在中标后按招标文件要求新购并提供发票 |
| 11 | 衬砌台车 | 12m | 台 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 多功能立拱台车 | / | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 监控量测智能监测系统 | / | 套 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 有毒有害气体连续监测系统 | / | 套 | 4 | 2 |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、本表中的砼湿喷机和衬砌台车要求新购，投标人向招标人承诺若中标需按本表要求进行新购并提供相关的发票。