附表一

G4216线沿江高速新金段高速公路XJ11标XJ11-2劳务协作项目基本情况

| 序号 | 劳务协作队名称 | 施工范围 | 主要施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ11-2 | 左线ZK59+406-ZK62+492 右线K59+422-K62+473 | 1、施工范围为黑林坳隧道出口至米田村隧道入口(包含雷波服务区)； 2、涉及路基挖方约55万方、填方约42万方、弃方约13万方(松土)，涵洞18道及其它挡防结构物(抗滑桩等结构物混凝土约11万方)。 | 里程范围内路基及所有结构物 |

附表二

资质等级要求、业绩基本要求(最低要求）

| 序号 | 施工范围 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左线ZK59+406-ZK62+492 右线K59+422-K62+473 | 路基 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日）具有1个公路（铁路）路基工程施工业绩 |  |

附表三

| 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 2 |  |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 2 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

拟投入设备明细表(最低要求）

| - 序号 | - 机械设备名称 | - 规格、型号 | - 单位 | - 基本要求 |  | - 每增加一台自有设备加分值 | - 加分上限 | - 出厂日期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 总数量 | - 自有设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 挖掘机 | - 220 | - 台 | - 4 | - 1 | - 0.5 | - 1 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| - 2 | - 推土机 | - TY220 | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.5 | - 1 |  |  |
| - 3 | - 压路机 | - 20T | - 台 | - 3 | - 1 | - 0.25 | - 0.5 |  |  |
| - 4 | - 装载机 | - 50型 | - 台 | - 3 | - 1 | - 0.25 | - 0.5 |  |  |
| - 5 | - 平地机 | - PY180 | - 台 | - 1 |  | - 0.5 | - 1 |  |  |
| - 6 | - 洒水车 | - 10m³ | - 辆 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 自卸车 | - 20m³ | - 辆 | - 16 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。