附表一

成绵扩容项目TJ8标段临建设工程劳务协作

段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ8-12 | 所有临建的场平，项目部驻地、工人驻地、工地试验室等 | 详见招标清单 | 2个月 |  |
| 2 | TJ8-13 | 混凝土拌和站、箱梁预制场、箱梁钢筋加工场土建部分等 | 详见招标清单 | 6个月 |  |

附表二

成绵扩容项目TJ8标段临建设工程劳务协作

资格审查条件（资质最低要求）

| 序号 | 分段 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ8-12分段 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路总承包三级或施工劳务及以上资质 |  |
| 2 | TJ8-13分段 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路总承包三级或施工劳务及以上资质 |  |

附表三

| 成绵扩容项目TJ8标段临建设工程劳务协作 拟投入人员配置表(最低要求） （TJ8-12分段、TJ8-13分段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 持安全C证 |
| 注： 1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次追究5万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

| 成绵扩容项目TJ8标段临建设工程劳务协作 拟投入设备明细表(最低要求） （TJ8-12分段） |  |
| --- | --- |
| 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 240及以上; 台; 2; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型及以上; 台; 2; 1; 2. 3; 自卸汽车; 20方及以上; 台; 2. 4; 压路机; 10T及以上; 台; 2. |
| 成绵扩容项目TJ8标段临建设工程劳务协作 拟投入设备明细表(最低要求） （TJ8-13分段） |
| 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 60及以上; 台; 2; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 自卸汽车; 20方及以上; 台; 2. 3; 装载机; 50及以上; 台; 2; 1; 2. |

注：

1、若招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加,不增加费用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内。