附表一

G4216线宜金高速公路XJ17-5、ZX2-5分段临建工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 主要协作内容 | 工作内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ17-5 | 临建工程 | 标准化钢筋场、拌和站、项目驻地装修改建等临建的土建工程相关的一切工作，具体内容详见招标清单 | 60天 （60天为总工期，分阶段实施） |
| 2 | ZX2-5 | 临建工程 | 标准化建设，包括土石方工程、场地硬化、防护工程、办公楼装修、拌合站钢筋加工场土建工程等与本项目临建工程施工相关的一切工作具体，内容详见招标清单。 | 30天 |

附表二

G4216线宜金高速公路XJ17-5、ZX2-5分段临建工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ17-5 | 临建 | 具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程或公路工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 5年内（2015年1月1日）具有1个以上类似高速公路临建工程施工业绩 |  |
| 2 | ZX2-5 | 临建 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日）具有1个以上类似高速公路临建工程施工业绩 |  |

附表三

| G4216线屏山新市至金阳高速公路XJ17-5、ZX2-5分段项目临建工程劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以5万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G4216线宜金高速公路XJ17-5分段临建工程劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 2; 1; 0.5; 1; 2015年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 推土机; TY220; 台; 1; 0.5; 0.5. 3; 压路机; 20t; 台; 1; 0.25; 0.5. 4; 装载机; 50型; 台; 2; 1; 0.5; 1. 5; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 6; 自卸车; 20m³; 辆; 3; 0.5; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-5分段项目临建工程劳务合作项目 拟投入设备明细表(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 320; 台; 1; 0.5; 0.5; 2015年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 自卸车; 20m³; 辆; 4; 0.5; 2. 3; 装载机; ZL50; 台; 1; 1; 0.5; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。